会 议 记 录

2020.5.14 3:30 pm-5:00 pm

记录人：王睿鑫

参会人：卢凯楠、彭志远、闫羽、应悦、张秋菊、朱雪月

会议内容：

1. 讨论项目具体模块及分工
2. 讨论数据库设计
3. 讨论推荐算法依据
4. 确定网站主页模板
5. 确定开发IDE、开发语言及框架

具体模块及分工：

1.用户管理系统（闫羽）

注册、登录、用户后台

2.数据库设计（王睿鑫提出了总体架构，各部分细节由各模块负责人具体落实，下次讨论汇总）

3.问卷设计界面（卢凯楠）

4.问卷填写界面（彭志远）

5.问卷结果可视化界面（王睿鑫）

6.共享社区界面（朱雪月）

问卷展示+问卷搜索

7.群组服务界面（张秋菊）

8.推荐算法（王睿鑫建议以tag作为主要依据的初步方案，应悦继续搜集相关资料）

9.主页（待定、目前暂不完成）

下次会议时间：2020.5.19 2:30pm