**会 议 记 录**

2020.5.26 3:00 pm-5:00 pm

记录人：朱雪月

参会人：卢凯楠、彭志远、闫羽、应悦、张秋菊、朱雪月

会议内容：

1. 每人展示工作进展，数据库、前端基本搭建完成；推荐算法完成。
2. 讨论目前完成部分的问题及解决办法。
3. 讨论数据库交互部分的具体实现步骤。
4. 确定下周任务：

（1）每人基本完成各自部分所有功能；

（2）完成算法、数据库与前端整合；

下次会议时间：2020.6.2 2:30pm